**CALENDARIO SPRINT BACKLOGS PRINT BACKLOG #1\_SEM\_1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | TOTAL DE HRS. | | Revisión del Sprint |
| **Linea-Consultoriapsic-01** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Tarea: **Diseño de Interfaz.** | Página de inicio | Desarrollador web . | Hecho | 6 hrs. | 3hrs | 3hrs |  |  | | 6hrs | Inicio |
| Tarea: **Definir lenguajes de programación** | Página de inicio | Desarrollador web . | En proceso | 6 hrs. | 3hrs | 3hrs |  |  | | 6hrs | Inicio |
| Tarea: **Maquetación de sitio web .** | Página de inicio | Desarrollador web . | En proceso | 6 hrs. | 3hrs | 3hrs |  |  | | 6hrs | Inicio |