**Formato para el backlog**

**Consultoría Psicológica Online**

**Product backlog:**

**Elaborado por: Rosalba Jara Mendoza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| 1.0 (IN) | Generar interfaz de usuario. | INTERFAZ | En proceso | 12 semanas | 1 SEMANA | ALTA | -Desarrollo de sistema, línea de comandos, mapa de sitio web |
| 1.1 | Funcionalidad UX-UI, que la interacción del usuario sea lo esperado | UX-UI | En proceso | 3 semanas | 1 SEMANA | ALTA | -Desarrollo del servicio, fácil, usable e intuitivo para el usuario |
| 1.2 | Diseño de Back end y front end del Sistema | Back Front | En proceso | 4 semanas | 1 SEMANA | MEDIA | -Desarrollar parte lógica del sistema,  Wireframes |
| 2.0 (DI) | Diseño, tipografía, con la finalidad de crear originalidad en el servicio, producto y/o marca. | Tipografía | En proceso | 6 semanas | 1 SEMANA | MEDIA | -Desarrollo de tipografía, elementos visuales |
| 2.1 | Desarrollo de CSS | CSS | En proceso | 5 semanas | 1 SEMANA | MEDIA | -Diseño de estilo y estética del servicio |
| 2.2 (HO) | El usuario final podrá conocer datos de la empresa, promociones e información general a través de la página de home | HOME | En proceso | 8 semanas | 1 SEMANA | ALTA | -Desarrollo de página principal |
| 3.0 (BO) | Elaboración de bocetos, en HTML, publicidad, para crecimiento del servicio. | BOCETOS | En proceso | 2 semanas | 1 SEMANA | MEDIA | -Diseño de implementación de publicidad grafica |
| 3.1 | Creación de base de datos. | BASE DE DATOS | En proceso | 8 semanas | 1SEMANA | BAJA | -Recabar datos |
| 3.2 | Diseño de menú de navegación, para generar una correcta funcionalidad | NAV. | En proceso | 6 semanas |  | MEDIA | -Diseñar menú de navegación por modelo de tamaño de Responsive web design |
| 4.0 (DO) | Dominio y nombre del servicio o producto. | DOM. | En proceso | 4 semanas | 1 SEMANA | BAJA | -Implementar dominio de sitio web |
| 5.0 (MA) | Maquetación e Integración de lenguajes de programación HTML, Java Script, Wireframes | MAQ. | En proceso | 6 semanas | 2 SEMANAS | MEDIA | -Integración |
| 6.0 (PR) | Pruebas de navegación y plataformas | PRUEBAS | Por iniciar | 4 semanas | 1 SEMANA | ALTA | -Revisión de sistema de lo general a lo particular. |

**FORMATO DE SPRINT BACKLOGSRINT BACKLOG #1\_SEM\_1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | TOTAL DE HRS. | | Revisión del Sprint |
| **Linea-Consultoriapsic-01** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Tarea: **Diseño de Interfaz.** | Página de inicio | Desarrollador web . | En proceso | 6 hrs. | 3hrs | 3hrs |  |  | | 6hrs | Inicio |
| Tarea: D**efinir lenguajes de programación.** | Definir lenguajes de programación básica como html, css, JavaScripts, y frameworks | Desarrollador web. | En proceso | 4hrs. | 2hrs | 2hrs |  |  | | 4hrs | En proceso |
| Tarea: **Mapa general de página.** | Maquetación de sitio web | Desarrollador web. | En proceso | 10hrs. | 2hrs | 4hrs | 2hrs | 2hrs | | 10hrs | Sin revisar |
| Tarea: **Definir Modelo Responsive web Desing.** | Definir modelo de estructura general de página | Desarrollador web. | Por asignar | 4hrs. |  | 2hrs |  | 4hrs | | 6hrs | Sin revisar. |
| **Linea-** Consultoriapsci- **02** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Tarea**: modelo de tipografías | Se coordinan equipo de desarrollo y diseño para generar modelo de tipografías. | Diseñador gráfico, programador frontend | En proceso | 3hr | 2hrs |  | 1hrs |  | | 3hrs | Sin revisar |
| **Tarea**: Implementación de tipografías usadas para estandarización de proceso. | Se generan tipografías para futuras páginas o modificaciones. | Diseñador gráfico, programador frontend. | En proceso | 1hr | 2hrs |  |  |  | | 2hrs | Sin revisar |
| **Línea-Consultoriapsic 03** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Tarea:** Diseñar plantilla de bocetos de oportunidad para futuros cambios rápidos | Diseño de lugar y espacio | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2hr |  |  | 2hrs |  | | 2hrs | Sin revisar |
| **Tarea:** Definir lugar y espacios disponibles para bocetos. Implementación de publicidad. | Definir lugar banner de publicidad y patrocinadores externos | Diseñador gráfico y MKT team | En proceso | 2hr |  | 2hrs |  |  | | 2hrs | Sin revisar |
| Tarea en caso de requerir definir espacios para publicidad externa. | Definir cantidad de sku publicados y espacios en modelo de cajas estándar | Diseñador gráfico, mktteam programador forntend. | En proceso | 2hr |  | 2hrs |  |  | | 2hrs | Sin revisar |
| **ID** **de la historia #4**  4.0 (DO) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Tarea**: Definir tipos de menú a usar | Se define bosquejo de estructura menús de navegación por modelo o tipo de diseño o tamaño. | Diseñador gráfico y desarrollador web | En proceso | 3hr |  | 1 |  |  | | 2 | Sin revisar |
| **Tarea:** contenido de menú, Inicio, promociones | Se define formato y contenidos de menús de navegación. | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 4hr | 2 | 1 | 1 |  | | 4 | Sin revisar |
| **Tarea**: presentar diseño de pruebas de usabilidad | Presentación de menús y pruebas de funcionalidad UX, UI | MKT, diseñador gráfico, frontend, diseñador UX, UI | En proceso | 3hr |  | 3 |  |  | | 3 | Sin revisar |
| **ID**  **de la historia #5**  **y #6**  5.0 (MA)  6.0 (PR) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Tarea: integración de lenguajes de programación. | Diseño de caja de comentarios, como se presentará en página . | Diseñador gráfico, frontend, diseñador UX. | En proceso | 2hr |  | 2 |  |  | | 2 | Sin revisar |
| Tarea: Pruebas | Se define el servicio, revisión del sistema, se realizan pruebas y errores. | Desarrollador web, diseñador UX. | En proceso | 10hr | 2 | 4 | 2 | 2 | | 10 | Sin revisar |